Załącznik nr 2

UMOWA NR …../2014

zawarta w dniu ………..  2014r. w Nowej Słupi pomiędzy:

Gminą Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia   reprezentowaną przez:

Wiesława Jerzego Gałkę  –Wójta Gminy Nowa Słupia

zwaną  dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami  ) o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest:

1. Opracowanie koncepcji, wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę  świetlicy wiejskiej wraz z garażem w msc. Dębno gm. Nowa Słupia.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych

-  przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku

o pozwolenie na budowę.

3. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwolenia na budowę od właściwego organu.

§ 2.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1.

§ 3.

Termin realizacji zadania:

1. Rozpoczęcie prac – w dniu podpisania umowy,

2.  Zakończenie prac:

- wykonanie prac z § 1 ust.  2 do dnia:  15 września 2014 r.

- uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia:  15 września 2014 r. lub w ciągu 30 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej.

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:………….zł

brutto w tym podatek VAT 23 %.

- Strony postanawiają, że 80 % wynagrodzenia zostanie wypłacone wykonawcy po dostarczeniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami a pozostałe

20  % wynagrodzenia po uzyskaniu  przez  Zamawiającego prawomocnego pozwolenia  na budowę.

- Po podpisaniu protokołu odbioru prac Wykonawca wystawi fakturę za odebrany           zakres prac.

- Ustala się termin płatności faktury w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania jej od Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy skutkuje przeniesieniem na zamawiającego pełni praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej ( w formacie PDF), bez prawa zwiększenia wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci za nie dotrzymanie terminu umownego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 4 za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 7.

Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane wyłącznie w formie sporządzonego 
na piśmie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8.

Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Kielcach.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: